阿克陶县2023年度农村公路路管员、护路员养护项目实施方案

项目名称：阿克陶县2023年度农村公路路管员、护路员

养护项目

项目主管单位：阿克陶县交通运输局

项目实施单位：阿克陶县交通运输局

编制时间：2023年1月8日

阿克陶县2023年度农村公路路管员、护路员

养护项目

**1.基本情况**

1.1项目库编号

AKT23-041-1

1.2项目名称

阿克陶县2023年度农村公路路管员、护路员养护项目

1.3项目主管单位

阿克陶县交通运输局；单位负责人：唐喜禄

1.4项目实施单位

阿克陶县交通运输局；单位负责人：唐喜禄

1.5项目建设性质

续建

1.6项目类别

非公益性岗位

1.7 项目实施内容

在阿克陶县聘用1000名脱贫户，从事乡村道路养护工作。

1.8补助标准

路管员、护路员每人每月补贴1000元养护工工资。

1.9项目实施期限

项目启动时间：2023年01月01日

项目验收时间：2023年12月31日

1.10项目建设地点及基本情况

在阿克陶县聘用1000名脱贫户，从事乡村道路养护工作。从2023年1月起，每人每月补贴1000元养护工资。

**2.项目立项情况**

2.1项目建设依据

《关于下达2020年22个深度脱贫村农村道路日常养护补助资金的通知》（克财扶【2020】9号）文件要求

2.2项目实施的必要性和可行性

通过该项目的实施，受益建档立卡脱贫户、边缘户等共1000人，并充分调动其扶贫积极性，发挥其创造性，不仅可以使得脱贫户受益，还可以加快推进我县农村道路的建设和发展。

**3.补助标准及依据**

每人每月补助1000元养护员工资；（克财扶【2020】9号）文件要求。

**4.投资概算和资金筹措**

**4.1项目总投资**

本项目总投资金额1200万元。

**4.2资金筹措**

财政专项扶贫资金

**4.3资金使用和管理**

按时发放1000名路管员、护路员补助资金，合计：1200万元。由阿克陶县乡村振兴局、阿克陶县交通运输局、阿克陶县财政局

共同审核发放。

**5.项目实施保障措施**

**5.1组织领导机构**

阿克陶县党委农村工作领导小组暨阿克陶县乡村振兴小组办公室

**5.2项目管理、监督检查制度**

阿克陶县农村公路路管员、护路员养护项目，由阿克陶县乡村振兴局、阿克陶县交通运输局、阿克陶县财政局监督检查制度

**5.3验收管理**

参照《阿克陶县农村公路养护员管理考核办法》验收管理

**5.4运营模式和运营管理**

参照《阿克陶县农村公路养护管理工作实施方案》运营模式和运营管理

**5.5带贫减贫机制**

通过该项目的实施，脱贫户等共1000人，并充分调动其积极性，发挥其创造性，不仅可以使得脱贫户受益，还可以加快推进我县农村道路的建设和发展。

**6.项目实施进度**

**6.1项目实施进度计划**

由阿克陶县乡村振兴局每月审核路管员、护路员是否是建档立卡脱贫户、边缘户、监测户；阿克陶县交通运输局主管监督各乡镇养护站每月工作开展情况；各乡镇实施路管员、护路员工作开展情况。

**6.2项目公示公告**

经阿克陶县乡村振兴领导小组研究确定，2023年克州阿克陶县农村道路日常养护项目资金由交通运输局实施1个，涉及资金1200万元。现将项目情况公示如下:

2023年克州阿克陶县农村道路日常养护项目

1、实施地点:阿克陶镇(91名)、皮拉勒乡(300名)、巴仁乡(220名)、玉麦乡(200名)、加马铁热克乡(20名)、奥依塔克镇(30名)、克孜勒陶乡(44名)、喀热开其克乡(10名)、恰尔隆乡(50名)、塔尔乡(10名)、木吉乡(10名)、布伦口乡(15名)

2、建设内容:设置1000名养护岗位，对阿克陶县现有农村公路2224公里进行日常养护

3、补助标准:每人每月补助1000元，每年补助1.2万元

4、资金来源及规模:1200万元，扶贫资金(直达资金)

5、实施期限:2023年1月1日-2023年12月31日

6、主管部门及责任人:阿克陶县交通运输局(唐喜禄)

7、实施单位及责任人:阿克陶镇、皮拉勒乡、巴仁乡、玉麦乡、加马铁热克乡、奥依塔克镇、克孜勒陶乡、喀热开其克乡、恰尔隆乡、塔尔乡、木吉乡、布伦口乡

**7.项目绩效目标及效益分析**

巴仁乡农村道路日常养护管理224公里;皮拉勒乡农村道路日常养护管理309公里;玉麦乡农村道路日常养护管理171公里;阿克陶镇农村道路日常养护管理265公里;奥依塔克镇农村道路日常养护管理110公里;布伦口乡农村道路日常养护管理92公里;加马铁热克乡农村道路日常养护管理140公里;喀热开其克乡农村道路日常养护管理89公里;木吉乡农村道路日常养护管理64公里;恰尔隆乡农村道路日常养护管理183公里;塔尔乡农村道路日常养护管理191公里;克孜勒陶乡农村道路日常养护管理305公里;

有效提升道路安全水平，提升道路使用寿命，改善通行服务水平群众满意度。

该项目人员受益可持续年限1年，有效提升阿克陶县农村公路养护水平及养护技术，加快开发建设、增加农民收入，促进农村社会主义文明建设，加快乡村振兴战略步伐。

**8.风险分析**

**8.1主要风险因素**

路管员、护路员开展作业时容易发生道路交通安全事故，突发自然灾害影响人身安全隐患。。

路管员、护路员年龄偏大开展作业容易发生突发性疾病。

**8.2防范化解措施**

做好道路交通安全知识的宣传，规范路面作业流程。

路管员、护路员人人必须参加人身意外伤害保险。

优化年龄结构，逐步替换引导青壮年加入路管员、护路员队伍。

2023年1月8日